Утвержден Приказом генерального директора ОАО «Энергоснабжающее предприятие» №1/06-2017 от 01.06.2017г. Регламент подключения объектов к сетям горячего водоснабжения ОАО «Энергоснабжающее предприятие»

Подключении объектов к сетям горячего водоснабжения ОАО «Энергоснабжающее предприятие» осуществляется на основании Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 642 «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83».

Процедура подключения объектов к  сетям горячего водоснабжения(сети ГВС) ОАО «ЭСП» включает в себя следующие основные этапы:

  - Подача Заявителем  заявки на подключение к сетям ГВС ОАО «ЭСП»;

  - Определение специалистами ОАО «ЭСП» технологической возможности подключения объектов Заявителя к сетям ГВС и выдача ТУ на присоединение к  сетям  ГВС или предварительных технических условий;

  - Подготовка и заключение договора на подключение к  сетям ГВС  ОАО «ЭСП» ;

  - Согласование проектно-сметной документации на строительство тепловой энергоустановки с ОАО «ЭСП»;

  - Проверка ОАО «ЭСП»  выполнения Заявителем ТУ, проектных решений и условий договора на подключен к сети;

  - Составление и подписание Акта о подключении  Заявителя к сетям ГВС.

- Подача заявки на подключение к  сетям ГВС.

Заявка на подключение объекта к сетям ГВС подается  на имя генерального директора ОАО «ЭСП» в письменной форме.

Полное наименование предприятия:

Открытое Акционерное Общество

«Энергоснабжающее предприятие»

ОАО «Энергоснабжающее предприятие»

ОАО «ЭСП»

Юридический адрес: 440072 г. Пенза ул.Антонова,1

Почтовый адрес: 440072 г. Пенза ул. Антонова, 1

Тел. (8412)  69-73-09

Факс (8412)  69-73-10

Электронный адрес: gpz_06@mail.ru

Сайт:    http://energopenza.ru

График работы:

Пн-Чт: 7:30 — 16:30

Пт: 7:30-15:15

Перерыв: 12:00 — 12:45

Суббота, Воскресенье — выходной.

#### Производственно-технический отдел

тел:     (8412)69-73-23

адрес: г. Пенза, ул. Антонова 3 оф.403

Заявка может быть подана в письменной форме непосредственно в офисе                                    ОАО «Энергоснабжающее предприятие», почтовым отправлением по почте России, через ГАУ МФЦ города Пензы и Пензенской области.

Заявка в электронном виде с электронной подписью может быть направлена на электронную почту ОАО «Энергоснабжающее предприятие», через личный кабинет или посредством системы электронного документооборота.

Поступившая заявка в течение 1 (одного) рабочего дня подлежит регистрации.

Заявка рассматривается при наличии всех документов в 30-дневный срок с даты регистрации.

В случае представления не всех документов, указанных в настоящем разделе, ОАО «ЭСП»  в течение 6 рабочих дней с даты получения указанного заявления уведомляет об этом заявителя и в 30-дневный срок с даты получения недостающих документов рассматривает заявление о подключении.

2. Определение технологической возможности подключения к  сетям ГВС и выдача технических условий на подключение.

Техническая возможность подключения к сетям ГВС определяется  ОАО «ЭСП»  на стадии рассмотрения заявки на присоединение.

Технические условия  на подключение к  сетям ГВС должны содержать:

- полное наименование заявителя, тепловые энергоустановки (или объектов) которого будут подключаться к тепловой сети;

- полное наименование и адрес места расположения объекта заявителя;

- точку подключения объекта к сетям ГВС;

- максимальные часовые и  тепловые нагрузки объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления (отопление, вентиляция, кондиционирование, горячее водоснабжение), а также схему подключения теплопотребляющих установок;

- параметры  теплоносителей,

- требования к организации учета энергоносителя;

- требования к разработке проекта теплоснабжения объекта;

- требования по согласованию проекта;

- срок действия ТУ.

3 .Подготовка и заключение договора о подключении к  сетям ГВС.

Проект Договора о  подключении к  сетям ОАО «ЭСП»  составляется на основании типовой формы после подачи Заявителем  заявки на заключение договора  с приложением всех необходимых документов.

Договор составляется в 2-х экземплярах. Срок подготовки договора – 30 рабочих дней с момента получения заявки.

Плата за подключение  к сетям ГВС ОАО «ЭСП» не установлена.

Договор о подключении к сетям ГВС направляется (либо вручается) для рассмотрения и подписания Заявителю.

Если на оферту, направленную ОАО «ЭСП»  в адрес заявителя, получен протокол разногласий, то ОАО «ЭСП», в случае возникновения необходимости, в 5-дневный срок готовит протокол согласования разногласий и направляет на подпись Заявителю.

4.    Согласование проектно-сметной документации на строительство сетей ГВС

Для  согласования проектно-сметная  документация  на строительство тепловой энергоустановки направляется в  ОАО «ЭСП»

Условия согласования:

- наличие на момент согласования действующих технических условий;

- соответствие проектных решений требованиям ТУ и действующей нормативно-технической документации;

Срок рассмотрения – 10 рабочих дней.

5.   Проверка выполнения ТУ и условий договора о подключении к сетям ГВС.

После завершения строительства (реконструкции) тепловой энергоустановки ОАО «ЭСП»  производит проверку выполнения ТУ, проекта строительства и условий договора о подключении к сетям ГВС.

6. Составление Акта о подключении  энергоустановок к  сетям ГВС.

Включение в работу  энергоустановок производится после их допуска в эксплуатацию.

Допуск в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок осуществляют органы государственного энергетического надзора на основании действующих нормативно-технических документов.

При условии выполнения Заявителем проектных решений, условий договора на присоединение составляется Акт о подключении к сетям ГВС.

Акт подписывается сторонами.

Акт составляется в 2-х экземплярах  по одному экземпляру для каждой из сторон.